| 系統災難復原紀錄表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承辦人：資訊組 高裕雄 演練日期：2017/03/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫開始時間 |  |  | 2017/03/15 09:00 |  |  | 計畫需要時間 |  | 48 小時 |  |
| 計畫結束時間 |  |  | 2016/03/07 12:00 |  |  | 實際作業時間 |  | 51 小時 |  |
| 演練執行項目 |  |  |  | 執行程序 （實際演練過程之執行紀錄） |  |  |  | 負責人 | 執行結果 |
| 1 | 確認System Copy的備份狀態 |  |  | 確認備份檔案狀態正常。 |  |  |  | 高裕雄 | 狀態正常 |
| 2 | 安裝 Windows 2008 R2 並採用 SAP System Copy 模式安裝 |  |  | 將OS的ISO複製到Storage，並在虛擬主機上安裝OS，且採用 System Copy Mode Install SAP。 |  |  |  | 高裕雄 | 備份完成 |
| 3 | 安裝Sybase資料庫管理工具並調整 SAP 系統參數配置 |  |  | 選擇 Central System 安裝SAP系統 |  |  |  | 高裕雄 | 安裝完成 |
| 4 | 登入SAP GUI系統，執行rz10調整程式參數 |  |  | 調整應用程式參數。 |  |  |  | 高裕雄 | 調整完成 |
| 5 | 執行STMS ,檢查「傳輸路徑」是否正確 |  |  | 確認 DEV->QAS->PRD 傳輸路徑 |  |  |  | 高裕雄 | 確認完成 |
| 6 | 執行 SGEN 進行先行編譯 |  |  | 先行編譯，提升執行速度 |  |  |  | 高裕雄 | 執行完成 |
| 7 | 執行 Interactive SQL進行資料庫還原 |  |  | 將備份在 DZSAPSOL 於 D:\syb_backup\SAPQAS 的 QASDB_20160308.dmp 的資料庫檔案還原 |  |  |  | 高裕雄 | 執行完成 |
| 8 | 登入 SAP GUI 系統，檢查回復後資料是否正確與完整 |  |  | 確認 SAPQAS 回復後狀態。 |  |  |  | 高裕雄 | 確認完成 |
| 結果檢討： 1.依據上述演練執行項目、程序及結果，作為往後資料庫伺服器故障排除及復原之參考。 2.本次演練之作業流程未臻熟練以及測試系統環境設定不夠完整所致，擬另外擬定演練流程，以確認時效性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管 |  |  |  |  | 承辦 人員 |  |  |  |  |